108

ที่ นร 0206/ว 79




       สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี








       ทำเนียบรัฐบาล  กท  10300





     15  มิถุนายน  2543

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 

         ของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน  กระทรวง  ทบวง  กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ด่วนที่สุด  

ที่ วว 5201/7286  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543


ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้รายงานผลการดำเนิน

งานโครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของศูนย์บัญชาการ วาย ทู เค แห่งชาติ    มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ  ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว     เมื่อวันที่

13  มิถุนายน 2543


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
   ขอแสดงความนับถือ

                                         (ลงชื่อ)      วิษณุ  เครืองาม

           (นายวิษณุ   เครืองาม)

                                                   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทร. 2801445

โทรสาร 2801446, 2824045

109

ด่วนที่สุด

ที่ วว 5201/7286



กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

                                                             และสิ่งแวดล้อม

ถนนพระราม  6  เขตราชเทวี กทม. 10400
24 พฤษภาคม  2543

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของหน่วยงาน

         ภาครัฐ

เรียน   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/2631 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543

สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารโครงการประสานงานการแก้ไขปัญหา

  

คอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 จำนวน 100 ชุด



ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการ วาย ทู เค    แห่งชาติ  ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ  ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น


บัดนี้ ภารกิจต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของหน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของปัญหา  วาย  ทู  เค  แล้ว และฝ่ายเลขานุการ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของหน่วยงานภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  



กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการแก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี  ค.ศ. 2000 ตามมติคณะรัฐมนตรี   ซึ่งมีสาระสำคัญของรายงานที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยมีประเด็นที่จะขอเสนอเพื่อทราบคือ



1. งบประมาณรายจ่ายโดยรวมของการดำเนินการแก้ไขปัญหา วาย  ทู  เค  ของ

    หน่วยงานต่าง ๆ  ในประเทศไทย   มีจำนวนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   ประมาณ 

    10,144,591,407.74 บาท โดยจำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง มีค่าใช้จ่ายรวม  จำนวน 1,579,532,082.32 บาท 

1.2 กลุ่มหน่วยงานอิสระ  ได้แก่   ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานการ

     ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และสำนัก

                              ราชเลขาธิการ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 33,724,870.92 บาท

                         1.3 กลุ่มภาคอุตสาหกรรม  มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,117,362,189 บาท

110


             1.4 กลุ่มตลาดทุน   ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 

                             ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์/

                             บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์     เป็นต้น      มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 

                             2,968,952,265.50 บาท 

                       1.5 กลุ่มสถาบันการเงิน มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2,445,020,000 บาท



2. ผลการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการ วาย ทู เค แห่งชาติ  (ศบว.ปท.) และ

                        เครือข่ายในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2542  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2543  และ 

                        ช่วงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543  ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2543  ซึ่งรายงานสรุป

                        ของเหตุการณ์โดยทั่วไปเป็นปกติ   พบปัญหาขัดข้องบ้างเล็กน้อยแต่เป็น   

                        การขัดข้องที่ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่อย่างใด



3. งานที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องภายหลังโครงการแก้ไขปัญหา วาย ทู เคเพื่อ          

                        ขอย้ำให้ส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวงได้ดำเนินการต่อไป ประกอบด้วย                        

                        3.1 การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา วาย ทู เค ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

                             แล้วและส่วนที่ได้ประเมินแล้วว่าอาจมีปัญหา วาย ทู เค   และยังไม่ได้รับ

                             การแก้ไขให้แล้วเสร็จ

                       3.2 การคงแผนสำรองฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินงานประจำปีของ

                             หน่วยงาน

                       3.3 การบำรุงรักษาฐานข้อมูลการประเมินสถานภาพของอุปกรณ์และระบบ

                             งานต่าง ๆ ทุกปี  หลังโครงการแก้ไขปัญหา วาย  ทู  เค แล้ว   ซึ่งจะมี

                             ประโยชน์ต่อการทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง กรม 

                             หรือปรับปรุงระบบงานสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคต



        โดยทั้ง  3  ประเด็นนี้  จะมอบให้คณะกรรมการประเมินและแก้ไขปัญหา 

                            คอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000   ระดับกระทรวง   ทบวง  ต่าง ๆ  พิจารณา

                            ดำเนินงานตามโครงการนี้ต่อไป  เมื่องานของ วาย ทู เค  ระดับกระทรวง 

                            ทบวง  สิ้นสุดลงแล้ว   สมควรที่จะให้กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

                            กระทรวงนั้น เป็นผู้รับหน้าที่ติดตามเรื่องนี้ต่อไป


         4. การยุบเลิกคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 

                       ค.ศ. 2000 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541

                       เนื่องจากคณะกรรมการฯ  ชุดนี้ได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย

                       ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายแล้ว  ซึ่งจากภารกิจ  ต่าง ๆ  ของคณะกรรมการฯ  

                       ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติของปัญหา 

                       วาย ทู เค แล้ว  โดยมีผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ

                       ในประเด็นที่สำคัญ ๆ ได้แก่ 

111

                       4.1 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในสายตาของนานาชาติมากขึ้น

                       4.2 การลดความสูญเสียที่ยังไม่อาจประมาณค่าได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

                             ผิดพลาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา

                             อย่างจริงจังเหมาะสม

                       4.3 การสร้างระบบการประสานงานเพื่อภารกิจเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐได้

                             อย่างมีประสิทธิภาพ



5. สำหรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานที่สมควรเสนอ

                        รัฐมนตรีได้รับทราบ  มีดังนี้ :



   5.1 ในการประสานงานโครงการขนาดใหญ่ มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม

                             จำนวนมาก การกำหนดรูปแบบแผนการประสานงานที่ปฏิบัติได้ง่าย   

                             มีความชัดเจน มีความเป็นมาตรฐาน  จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้การ

                             รวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ทำได้อย่างใกล้เคียงเวลาที่กำหนด 

                             สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ง่ายและสามารถแลก

                             เปลี่ยนข้อมูลระดับประเทศได้อย่างค่อนข้างถูกต้อง และรวดเร็ว 
                       5.2 ควรสร้างวัฒนธรรมของการวางแผนเพื่อการป้องกันมากกว่าการแก้ไข

                             ปัญหาทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เป็นผล

                             กระทบจะมีจำนวนที่สูงกว่ามาก และควรกำหนดการปฏิบัติทั้งในระดับ

                             องค์กร และระดับบุคคล

                       5.3 ควรให้ความสำคัญต่อระบบงานมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ได้    ซึ่ง

                             นอกจากจะช่วยลดความสูญเสียจากการต้องไปคิดสร้างระบบใหม่เอง      

                             แล้วระบบมาตรฐานยังจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ภายใต้ระบบ

                             มาตรฐานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

                       5.4 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อทุก ๆ  ส่วน   และ

                             กิจกรรมของประเทศ   การประมวลผลการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 

                             ค.ศ. 2000 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้จะไม่มีตัวเลขที่ยืนยันแน่นอน แต่คงเป็น

                             ที่ยอมรับว่า    เป็นมูลค่ามหาศาล     ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโลกได้ลงทุนไป

                             กับเทคโนโลยีสารสนเทศนี้อย่างสูงมาก   ประเทศไทยคงต้องเร่งรัดการ

                             ปรับตัวให้เข้าสู่เทคโนโลยีนี้ได้อย่างรู้จริง   และนำมาใช้งานได้อย่างมี   

                             ประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

112



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง                        

                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                         (ลงชื่อ)    อาทิตย์   อุไรรัตน์

                                                    (นายอาทิตย์  อุไรรัตน์)

                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

                                                   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทร. 644-8150..93 ต่อ 633, 634

โทรสาร 644-8137-8

